[bookmark: _Toc26578][bookmark: _Toc23226][bookmark: _Toc11725][bookmark: _Toc30176]附件1

松潘县2025年财政涉农资金统筹整合
使用调整方案
（审议稿）
[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc32029][bookmark: _Toc12775][bookmark: _Toc20988][bookmark: _Toc2375][bookmark: _Toc23995][bookmark: _Toc11258]第一章  序言

为进一步加强财政涉农资金管理，切实提高涉农资金使用效益，集中财力办大事、办实事，优化财政涉农资金供给机制，进一步加强和规范涉农项目管理，提高项目资金使用效益，推动全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作高效开展。
（1） [bookmark: _Toc18297][bookmark: _Toc2282][bookmark: _Toc8614][bookmark: _Toc19149]方案编制依据。为深入贯彻中央、省、州关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作决策部署，根据《四川省财政厅 四川省发展和改革委员会等12部门关于继续支持脱贫县统筹整合使用调整财政涉农资金的通知》（川财农〔2021〕45号）、《财政部 国家发展改革委等10部门关于将脱贫县涉农资金统筹整合试点政策优化调整至国家乡村振兴重点帮扶县实施的通知》（财农〔2024〕1号）、《四川省财政厅 四川省发展和改革委员会等11部门关于优化调整脱贫县涉农资金统筹整合试点政策的通知》（川财农〔2024〕14号）等文件规定，结合我县实际，制定本方案。
（2） [bookmark: _Toc21170][bookmark: _Toc24298][bookmark: _Toc8080][bookmark: _Toc24808]方案编制因由。2025年是“十四五”规划收官之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期最后一年，在抓好各项重点工作的同时，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，以及“目标、任务、资金、权责”四到县的原则，围绕实现乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接优化财政涉农资金供给机制，改革财政涉农资金管理使用方式，充分利用统筹整合使用财政涉农资金的自主权，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
[bookmark: _Toc4469][bookmark: _Toc398][bookmark: _Toc15328][bookmark: _Toc32016]（三）方案编制原则。
[bookmark: _Toc25265][bookmark: _Toc12110][bookmark: _Toc28365][bookmark: _Toc14849]1.兼收并蓄，源头整合。为进一步优化财政涉农资金供给机制，按照中央、省、州相关文件要求，梳理各类资金，属于整合范围内的资金全部纳入县级整合盘子，构建“蓄水统配”“截长补短”“引流归口”模式，对符合整合范围内的涉农资金，合力做到应统尽统、应整尽整、应用尽用，引导各类要素向巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接集聚，促使整合见到成效。
[bookmark: _Toc29560][bookmark: _Toc7756][bookmark: _Toc16962][bookmark: _Toc26908][bookmark: _Toc2382][bookmark: _Toc7293][bookmark: _Toc15371][bookmark: _Toc23266]2.统筹协调，权责匹配。做到上下统筹、条块统筹，坚持以统筹财政涉农资金为主体，带动统筹其他财政资金、金融资金和社会资本以及各种资源和各方面力量。做到以县级为主体统筹整合使用财政涉农资金，增强县级统筹功能。县级财政和各主管部门作为统筹整合使用财政涉农资金主体，对项目和资金进行监管；各乡（镇）作为统筹整合使用财政涉农资金的实施主体，并承担资金安全、规范、高效实用的责任。
3.精准施策，注重实效。财政涉农资金统筹整合使用要与巩固脱贫成果和推进乡村振兴紧密挂钩，主要用于农业生产、畜牧发展、水利发展、林业草原改革发展、高标准农田建设、农村综合改革、林业草原生态保护恢复、农村环境整治、农村道路建设、农村危房改造、农业生态资源保护、乡村旅游、乡村水务建设等农业生产发展和农村基础设施建设项目。要贯彻落实更多依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果的要求，将整合资金优先用于支持产业项目（含必要的产业配套基础设施），发展壮大优势特色产业，促进产业提质增效，带动脱贫人口就业增收。
[bookmark: _Toc5987][bookmark: _Toc22479][bookmark: _Toc29842][bookmark: _Toc1835]
第二章  目标任务

[bookmark: _Toc2935][bookmark: _Toc30814][bookmark: _Toc25585][bookmark: _Toc16808]通过开展统筹整合使用财政涉农资金，激发内生动力，围绕突出问题，以重点项目为整合平台，撬动金融资本和社会帮扶资金投入，提高财政涉农资金使用精准度，确保涉农资金的投入取得更好效益。
（一）全面巩固拓展脱贫攻坚成果，支持衔接推进乡村振兴。坚持“精准”方略，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，因地因人制宜，根据不同对象的不同自然禀赋，发展产业、基础设施等方面，从而提升巩固拓展脱贫攻坚成果的针对性和有效性。通过整合项目建设，实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
[bookmark: _Toc7835][bookmark: _Toc18795][bookmark: _Toc28792][bookmark: _Toc11763]（二）加强统筹整合管理，充分发挥整合资金效益。围绕服务“三农”工作方针政策及相关行业规划等，科学精细编制年度整合资金实施方案，强化统筹整合使用财政涉农资金管理，通过项目资金整合，支持巩固提升脱贫成果，围绕乡村振兴发展，全面提升资金使用精准度和效益，确保顺利实现巩固提升脱贫成果和衔接推进乡村振兴产业发展的目标任务。
[bookmark: _Toc201][bookmark: _Toc29153][bookmark: _Toc11710][bookmark: _Toc32163]
第三章  工作措施

[bookmark: _Toc16266][bookmark: _Toc29688][bookmark: _Toc1163][bookmark: _Toc16924]（一）统一思想，强化工作责任落实。本着“政府引导、集中使用、突出重点、分步实施、提高效益”的原则，各相关部门要高度重视，强化大局意识，全面落实一把手主体责任，全力支持财政涉农资金统筹整合的各项工作，确保拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利推进。
[bookmark: _Toc27987][bookmark: _Toc9377][bookmark: _Toc8921][bookmark: _Toc32716]（二）严格程序，确保资金发挥效益。各部门在项目管理中，规范项目建设程序，严格执行《招投标法》《中华人民共和国政府采购法》《基本建设财务规则》等制度。切实加强项目资金管理，及时拨付项目资金，确保资金支付进度，提高资金使用效益。
[bookmark: _Toc8676][bookmark: _Toc24186][bookmark: _Toc6174][bookmark: _Toc23028]（三）上下联动，加强沟通协调工作。围绕服务“三农”工作，统筹整合使用财政衔接资金用于服务项目、服务基层，全面提高整合工作的针对性和实效性。建立相关部门共同参与的工作协调机制。定期或不定期召开会议，解决工作中遇到的实际问题，总结推广好的经验做法，稳步推进财政涉农资金统筹整合使用工作。


第四章  项目建设

按照统筹整合资金使用相关政策，结合我县年度目标任务，2025年年初统筹整合资金5970万元，涉及项目21个，本次调整后统筹整合资金7618.5万元，涉及项目53个，具体情况如下：
（一）基础设施项目。
基础设施类共有项目5个，其中：交通类项目1个、水利类项目4个。本次调整后：基础设施类共有项目16个，其中：交通类项目7个、水利类项目9个。
1. [bookmark: _Toc8001][bookmark: _Toc12203][bookmark: _Toc13980][bookmark: _Toc30551]交通类项目。
年初交通类项目共有1个。本次调整后共有7个。
（1）实施地点。燕云乡、十里回族乡、小河镇、白羊乡、镇坪乡等。
[bookmark: _Toc21475][bookmark: _Toc5838][bookmark: _Toc25396][bookmark: _Toc5075]（2）建设内容和规模。燕云乡：黑化道路长1.27千米、均宽6米，排水沟900米等；十里回族乡：1.沥青路面铺设1000米，均宽3.5米，厚0.2米。2.排水沟建设长925米（高0.2米，宽0.2米）；小河镇：修建桥梁一座长约24米宽约6米及附属配套设施；白羊乡：1.道路提升改造1.5KM、均宽3.5M、厚0.2M ；2.道路路基修复4000余立方米；3.修建长15米、高2.5米、均宽1米的挡墙一处；修建长136米、高3.5米均宽1米的挡墙一处；镇坪乡：综合环境整治（麦吉村维修人行便道80米，宽1.5米，安全护栏安装30米；新民村产业道路沿线田间堡坎整治100余米，错车道3处）、环境卫生整治约900平方米等。
（3）项目建设进度计划。项目于3月启动实施，11月完成本年目标计划。
[bookmark: _Toc25296][bookmark: _Toc10659][bookmark: _Toc11545][bookmark: _Toc5946]（4）项目效益。项目实施后，将极大改善大多数高半山村的交通现状，改善生产生活条件。惠及6个脱贫村、236户脱贫户。
[bookmark: _Toc32631][bookmark: _Toc9797][bookmark: _Toc20377][bookmark: _Toc4857]2.水利项目。
年初水利类项目共有4个。本次调整后共有9个。
（1）实施地点。燕云乡、川主寺镇、毛儿盖镇、青云镇等。
[bookmark: _Toc20981][bookmark: _Toc9351][bookmark: _Toc23749][bookmark: _Toc26588]（2）建设内容和规模。燕云乡：新建取水池1个、消毒设备一套、过滤池1个、60立方米的蓄水池1个，DN63（PE100级，1.6mpa）主管约3千米，改造DN25（PE100级，1.6mpa）入户管500米；川主寺镇：新建80立方米蓄水池一座，新建DN110主管道1190米，新建取水池一座，阀门井2座，拆除恢复路面30平方米，消毒设备一套等；毛儿盖镇：新建80立方米蓄水池2座。取水口2个、沉淀池2个、消毒设施2套维修管道若干及配套设施建设。青云镇：提升改造30立方米蓄水池1座，取水池1座；新建DN50饮水管道1000米，DN25饮水管1100米。
（3）项目建设进度计划。项目于3月启动实施，11月完成本年目标计划。
[bookmark: _Toc21156][bookmark: _Toc8723][bookmark: _Toc6659][bookmark: _Toc20810]（4）项目效益。项目实施后，提升群众的饮水安全和饮水质量，改善生产生活条件，惠及5个脱贫村、惠及186户脱贫户。
[bookmark: _Toc20024][bookmark: _Toc19950][bookmark: _Toc26017][bookmark: _Toc23310]（二）农业产业发展项目。
农业产业发展类共有项目13个。其中：种植业6个、养殖业3个、农副产品加工业、手工业2个、乡村旅游业2个。本次调整后：农业产业发展类共有项目31个。其中：种植业14个，养殖业6个，农副产品加工业、手工业4个、乡村旅游业2个、其他5个。
1. [bookmark: _Toc23557][bookmark: _Toc24384][bookmark: _Toc8507][bookmark: _Toc23756]种植业项目。
年初种植类项目共有6个。本次调整后共有14个。
（1）实施地点。川主寺镇、小河镇、毛儿盖镇、安宏乡等。
[bookmark: _Toc24401][bookmark: _Toc3810][bookmark: _Toc21263][bookmark: _Toc10599]（2）建设内容及规模。川主寺镇：新增建设面积233亩，新建暖棚 7 栋（占地 21 亩）（包含水肥一体化设施设备），新建冷棚 68 栋 （34 亩），陆地间种178亩等；小河镇：提升食用菌种植大棚10个，建设钢结构蜂窝状网架600组，高2米长3米，加设喷淋温控排风设备各10组等；毛儿盖镇：开展庭院经济发展项目，为2户村民修建种植大棚等配套设施；安宏乡：修建4000平方米大棚建设，2000平方米贝母种子，1000米长3米宽产业机耕道，新建灌溉蓄水池20立方米，50#水管2500米等。
（3）项目建设进度计划。项目于3月启动实施，11月完成本年目标计划。
[bookmark: _Toc24567][bookmark: _Toc22008][bookmark: _Toc14624][bookmark: _Toc21692]（4）项目效益。项目实施后，提升产业发展，壮大产业规模，促进群众增收。惠及32个脱贫村、973户脱贫户。
[bookmark: _Toc17555][bookmark: _Toc16758][bookmark: _Toc19997][bookmark: _Toc22551]2.养殖业项目。
年初养殖业类项目共有3个。本次调整后共有6个。
[bookmark: _Toc26015][bookmark: _Toc17569][bookmark: _Toc4234][bookmark: _Toc10781][bookmark: _Toc11234][bookmark: _Toc30454][bookmark: _Toc9946][bookmark: _Toc12981]（1）实施地点。镇坪乡、安宏乡、毛儿盖镇、燕云乡等。
（2）建设内容及规模。镇坪乡：在已建的“镇坪乡新民蛋鸡养殖基地”上建设智能化精准化养殖体系：（1）建设年产10000吨的鸡蛋智能加工车间1个，（2）建设年产饲料3万吨的智能化饲料厂1个，达到降低养殖成本、提高生蛋量和质量；安宏乡：养殖场厂房建设1380平方米，育雏舍480平方米及基础设施建设及配套设备安装；毛儿盖镇：新建牦牛养殖圈舍2套1200平方米；燕云乡：新建电路（线）7000米，变压器1台，电线杆等生产配套设施设备，新建该处养殖所需引用水管道及水池等。
（3）项目建设进度计划。项目于3月启动实施，11月完成本年目标计划。
[bookmark: _Toc5106][bookmark: _Toc17776][bookmark: _Toc32173][bookmark: _Toc21462]（4）项目效益。项目实施后，不断壮大村集体产业发展，让群众增收。惠及2个脱贫村、171户脱贫户。
[bookmark: _Toc8973][bookmark: _Toc12486][bookmark: _Toc21748][bookmark: _Toc27432]3.农副产品加工业、手工业项目。
年初农副产品加工业、手工业项目共有2个。本次调整后共有4个。
[bookmark: _Toc30195][bookmark: _Toc8753][bookmark: _Toc31318][bookmark: _Toc28235]（1）实施地点。岷江乡、青云镇等。
[bookmark: _Toc19576][bookmark: _Toc24746][bookmark: _Toc30050][bookmark: _Toc3935]（2）建设内容及规模。岷江乡：1.购置2台全自动内外袋包装机（六头称三角包内外袋包装机）；2.购置全自动包装热缩机1套；青云镇：建设农产品交易中心1座，建筑面积约700平方米及附属设施；对全村进行人居环境综合整治及附属设施建设等；在全县范围内为县域特色产业：花椒、梨、茶叶、鸡蛋、蜂蜜、小番茄等产品设计全新的包装。为绿色食品、特色农产品等申请认证，确保产品从生产到加工全程符合标准，提升产品的市场竞争力和品牌知名度。
（3）项目建设进度计划。项目于3月启动实施，11月完成本年目标计划。
（4）项目效益。项目实施后，不断壮大村产业发展，带动群众增收。惠及6个脱贫村、79户脱贫户。
4.乡村旅游业项目。
年初乡村旅游类项目共有2个。本次调整后共有2个。
（1）实施地点。青云镇、进安镇。
（2）建设内容及规模。青云镇：提升村内人居综合环境整治约2000平方米，修建人行道路280米及护栏等配套设施；进安镇：打造集传统工艺酿酒区400平方米；游客体验、美酒美食品鉴研学及团建于一体的沉浸式体验区200平方米。
（3）项目建设进度计划。项目于3月启动实施，11月完成本年目标计划。
（4）项目效益。项目实施后，不断壮大村产业发展，让群众增收。惠及1个脱贫村、21户脱贫户。
5.其他类项目。
年初其他类项目共有0个。本次调整后共有5个。
（1）实施地点。川主寺镇、全县范围内实施。
（2）建设内容及规模。川主寺镇：1.对灌溉用水池边坡进行加固整治，彻底消除坍塌风险；2.运用专业防渗技术，对水池实施防渗漏处理，以此实现水资源的高效利用等；在全县范围内：1.对实际从事种养殖、服务行业且具备产业发展能力、发展条件、发展愿望未消除风险监测对象；2.纳入全州“石榴籽”工程重点帮扶对象的脱贫户；3.以及年人均纯收入低于12000元的脱贫户等。
（3）项目建设进度计划。项目于3月启动实施，11月完成本年目标计划。
（4）项目效益。补齐产业发展短板。惠及42个脱贫村、237户脱贫户。
[bookmark: _Toc17714][bookmark: _Toc7750][bookmark: _Toc1699][bookmark: _Toc2135]（三）其他项目。
其他类共有项目3个。本次调整后共有6个。
（1）实施地点。十里回族乡、镇坪乡、川主寺镇、岷江乡等。
（2）建设内容及规模。十里回族乡：沥青路面铺设8240.14平方米；新村公共环境综合提升约20800平方米等；镇坪乡：恢复连接靖夷堡遗址道路600米、均宽2米及周边基础配套设施等，实现该村农旅融合发展等；川主寺镇：从十里乡交界至川主寺镇区范围内进行环境综合整治，修建挡土墙、围墙、裸土治理，公共区域乱象等；岷江乡：1.新塘关村产业道路维修维护7公里，涵管铺设10处；2.若尔寨产业道路维修维护14公里，涵管铺设3处。
（3）项目建设进度计划。项目于3月启动实施，11月完成本年目标计划。
（4）项目效益。补齐产业发展短板。惠及1个脱贫村、173户脱贫户。

[bookmark: _Toc7971][bookmark: _Toc7348][bookmark: _Toc1558][bookmark: _Toc11956]第五章  整合资金

[bookmark: _Toc15043][bookmark: _Toc12182][bookmark: _Toc8368][bookmark: _Toc2762]（一）项目计划总投资情况。
[bookmark: _Toc12788][bookmark: _Toc5508][bookmark: _Toc26704][bookmark: _Toc104]2025年我县财政涉农资金统筹整合方案项目计划总投资45778万元，其中整合涉农资金5970万元。本次调整后：2025年我县财政涉农资金统筹整合方案年初项目计划总投资60176.5万元，其中整合涉农资金7618.5万元。 
[bookmark: _Toc25751][bookmark: _Toc22205][bookmark: _Toc17713][bookmark: _Toc30902]1.基础设施类。
[bookmark: _Toc27115][bookmark: _Toc2514]年初：计划投资354万元，其中整合涉农资金354万元。具体是：农村交通（通村路、村内道路、其他）200万元，其中整合涉农资金200万元；水利（水利工程、饮水工程）154元，其中整合涉农资金154万元。本次调整后：计划总投资1551万元，其中整合涉农资金1551万元。具体是：农村交通（通村路、村内道路、其他）967万元，其中整合涉农资金967万元；水利（水利工程、饮水工程）574.5万元，其中整合涉农资金574.5万元。
[bookmark: _Toc4264][bookmark: _Toc23814][bookmark: _Toc16307][bookmark: _Toc78]2.农业产业发展类。
[bookmark: _Toc18614][bookmark: _Toc12800]年初：计划投资44884万元，其中整合涉农资金5076万元。具体是：种植业22464万元，其中整合涉农资金2400万元；养殖业21500万元，其中整合资金1900万元；农副产品加工业、手工业690万元，其中整合涉农资金636万元；乡村旅游业230万元，其中整合涉农资金140万元。本次调整后：计划总投资57806万元，其中整合涉农资金5435万元。具体是：种植业29989.37万元，其中整合涉农资金2610.37万元；养殖业26721万元，其中整合资金2029万元；农副产品加工业、手工业510万元，其中整合涉农资金280万元；乡村旅游业230万元，其中整合涉农资金160万元；其他355.63万元，其中整合涉农资金355.63万元。
[bookmark: _Toc27247][bookmark: _Toc19336][bookmark: _Toc21166][bookmark: _Toc26867]3.其他。
[bookmark: _Toc26877][bookmark: _Toc31623]年初：计划投资540万元，其中整合涉农资金540万元。本次调整后：计划总投资820万元，其中整合涉农资金633万元。
[bookmark: _Toc10662][bookmark: _Toc17087][bookmark: _Toc30755][bookmark: _Toc27093]（二）整合资金来源及规模。
年初：2025年我县计划整合涉农资金5970万元。其中：省级资金5512万元、县级资金458万元。本次调整后：2025年我县计划整合涉农资金7618.5万元。其中：省级资金6445.5万元、州级资金744万元、县级资金429万元。
[bookmark: _Toc30821][bookmark: _Toc17118][bookmark: _Toc9547][bookmark: _Toc28040]1.省级财政涉农资金。
[bookmark: _Toc2288][bookmark: _Toc24559]年初：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金5512万元。本次调整后：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金6445.5万元
2.州级财政涉农资金。
年初：州级财政衔接推进乡村振兴补助资金0万元。本次调整后：州级财政衔接推进乡村振兴补助资金744万元。
3.县级财政涉农资金。
年初：县级财政衔接推进乡村振兴补助资金458万元。本次调整后：县级财政衔接推进乡村振兴补助资金429万元。

第六章  保障措施

[bookmark: _Toc15951][bookmark: _Toc14610][bookmark: _Toc11421][bookmark: _Toc10919]（一）明确工作职责。各相关部门要把统筹整合使用涉农资金作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要途径和抓手，下大力气抓好抓实，明确职责、协调配合、主动作为，确保资金安全高效使用，项目如期完成。
[bookmark: _Toc2998][bookmark: _Toc9138]（二）做好公示公告。按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，分配到哪里、公开到哪里”的原则，采取分级分类的形式落实公开公示制度，接受社会和群众监督，做好资金及项目各阶段公告公示工作。
[bookmark: _Toc31601][bookmark: _Toc30489][bookmark: _Toc27943][bookmark: _Toc8903]（三）强化监督检查。县纪委监委、县发改局、县科技农牧局、县民宗局、县财政局、县水务局、县审计局等相关部门，要强化统筹整合财政涉农资金的监督检查，建立事前、事中、事后全过程监管机制。对在资金管理使用中违反财政资金拨付和预算管理规定，及存在弄虚作假或挤占、截留、挪用涉农整合资金等行为的，将严肃追究相关责任。
[bookmark: _Toc17407][bookmark: _Toc29946][bookmark: _Toc4986][bookmark: _Toc32113]（四）严格绩效评价。各相关部门要切实加强财政涉农资金统筹整合使用的绩效评价工作，项目实施后，要对项目资金使用情况进行整体绩效评价，评价结果在全县范围内通报，并将绩效评价结果作为下年度统筹整合财政涉农资金分配的重要依据。






















